关于视察全市易地扶贫搬迁工作情况报告

——2018年8月9日在张家口市第十四届人大常委会第十二次会议上

市人大常委会农经工委主任  刘海斌

为了推动全市脱贫攻坚工作，全面打赢脱贫攻坚战，按照市人大常委会的工作安排，市人大常委会组成由李青春主任、戎均文副主任带队，部分市人大常委会委员、农委委员和市人大常委会农经工委人员参加的视察组，对我市易地扶贫搬迁工作情况进行了专题视察。视察组于5月下旬先后深入到沽源、尚义、张北、康保、阳原、蔚县等6个贫困县的10个乡镇的12个村、12个安置小区，入户走访，察看工程建设，听取县、乡有关部门汇报，召开座谈会，详细了解易地扶贫搬迁工作开展情况。现将视察情况报告如下：

一、取得的主要成效

易地扶贫搬迁是脱贫攻坚的标志工程，是从根本上解决“一方水土养活不了一方人”地区贫困问题的治本之策。为了保证易地扶贫搬迁工作有序推进、按时完成，市委、市政府及县区广大干部群众付出了艰辛努力，做了大量的工作，并取得了实实在在的成效。

- 搬迁工作强力推进，彰显了各级党委政府的执行力。我市易地扶贫搬迁工作具有投入大、任务重、时间紧、要求高的特点。2016年启动易地扶贫搬迁工作以来，已确定易地扶贫搬迁人口规模102473人，其中，建档立卡42733人（国定26991人、省定15742人）、同步搬迁59740人，占全省搬迁人口规模的24%，仅康保县搬迁人口就占全省搬迁人口的9.1%，总规模全省排第三。2016年、2017年全市启动易地扶贫搬迁集中安置区工程109个，59个安置区已经竣工，49个安置区实现交钥匙，14个项目正在建设，7个主体完工，搬迁入住（含交钥匙）25010人，其中，国定建档立卡11298人，省定建档卡933人，同步搬迁12779人。

各级党委和政府高度重视，深入学习贯彻习近平扶贫思想，切实扛起脱贫攻坚的政治责任，把易地扶贫搬迁作为精准扶贫、精准脱贫的有力抓手，强化组织领导，细化工作举措，狠抓任务落实，市委、市政府成立易地扶贫搬迁专班，县区成立了专门领导班子和工程指挥部，县委书记或县长任指挥长，建立了主管领导牵头负责、部门联动的机制制度，易地扶贫搬迁各项工作顺利推进，安置区基础设施极大改善，搬迁群众生活得到有力保障，后续产业发展和就业工作不断推进，为打赢脱贫攻坚战打下了坚实基础。沽源县委、政府对易地扶贫搬迁高度重视，敢于担当，工作做得早，政策入户，群众拥护，克服了坝上天气寒冷、施工期短等不利于工程建设的困难，通过强有力的工作措施，保证了工程进度，打造了全市的示范工程。2016年10月8日，全省易地扶贫搬迁现场会在沽源县举行，2017年全省扶贫工作考核中易地扶贫搬迁专项考核沽源县在全省排名第三。

（二）改善了居住生活条件，搬出了“对美好生活的向往”。集中安置区主要建在城镇、产业园区、旅游服务区，安置点按照国家政策和标准，结合当地民风和地域特点，统一规划、统一建设、统一分配住房。同时，水、电、路、气、网等基础配套设施完善，并建有学校、卫生、文化等公共服务设施，改善了贫困地区搬迁群众人居环境，贫困群众从过去的脏乱差、低矮破旧落后的农舍搬到宽敞卫生具有现代生活条件的崭新房屋，极大地改善了居住条件，搬出了人民群众对美好生活的向往，过上了跟城里人一样的生活。阳原县揣骨疃镇夭儿沟村搬出受洪水冲击影响的大山沟，搬到1公里外的地势平坦、交通方便的开阔区，住进了统一规划建设、屋顶安装太阳能，水、电、路、网配套齐全的崭新砖瓦新居，居住、生活条件发生了翻天覆地的变化。调研中走到的搬迁户对党的易地搬迁扶贫政策都交口称颂。

（三）拓宽了增收致富渠道，搬出了“脱贫攻坚的内生动力”。各县区通过后续产业发展和各类帮扶政策的逐步落实，结合安置点的实际情况，采取光伏、农牧养殖、生态补偿、乡村旅游、物流、商贸、手工业加工、企业合作入股分红、技能培训等多种方式，拓宽了群众增收致富渠道，增加了群众收入，提升了他们脱贫攻坚的内生动力，实现了“靠土吃饭”的传统农业、农民开始向“农工商贸游”等具有新时代气息的现代化农业、新型农民转变。尚义县依托鸳鸯湖旅游区资源优势，搬迁237户在其周边建设集中安置区，为搬迁群众通过乡村旅游增加收入。康保县通过对搬迁人员的技能培训，提升了他们的致富能力，通过手工业“微工厂”不出家门就有收入，依托北京、廊坊等帮扶，转移劳动力2000余人，还通过股份合作，发展设施蔬菜种植、舍饲养殖厂、农光互补产业区，实现搬迁群众股金、租金和薪金“三金”收益。

（四）激活了城乡发展活力，搬出了“城镇扩容的强大引擎”。全市109个安置小区，依托小城镇、产业园区、乡村旅游区安置小区的就有75个，这些集中安置区的建设有利于提高城镇化率。随着主干路网、市政服务设施等配套完善，后续产业区的建设和发展壮大，交通便利、设施配套、宜居宜业、具有地域特色的小城镇激发了城乡发展活力，带动了城镇扩容发展。康保县依托经济开发区集中建设的安置区，总投资11.9亿元，占地542.5亩，规划建设房屋6744套，建成后可安置近2万人，县城人口由原来的5万多人增加了近40%，配套建设幼儿园、医务室、社区管理中心、物业中心、宾馆、生活超市等公共服务设施，为经济开发区提供了充足的人力资源，带动了县城发展。

（五）保护了生态环境，搬出了“绿水青山就是金山银山的新发展理念”。易地扶贫搬迁村搬出地大都是“靠山吃山、靠水吃水”的山区村庄，出于生产生活原因、长久以来对自然资源的过度掠夺，严重破坏了生态环境。实施整村搬迁后,人为对环境的破坏和对资源的消耗减少了，使得“一方水土养不起一方人”地区生态系统得到休养生息，逐渐恢复往昔的青山绿水、鸟语花香的自然风貌，“绿水青山就是金山银山”的新发展理念引导群众更好地保护生态环境，为农村可持续发展提供了生态支撑。

二、存在的困难和问题

一是安置区项目建设手续办理难。因安置区土地使用多为村集体建设用地，受有关法律条规所限，土地使用、招标、施工许可等手续环环相扣，办完各种手续及前期工作需要大量时间，虽然国土部门开通了“绿色通道”，出具了土地预审意见，允许边批边建，但其它部门按照规定流程在没有见到土地使用权证，是办理不了相关建设手续的，这样致使工程建设手续难办，相应的工程监管、验收都存在问题。

二是部分安置点建设进度较慢。由于部分县（区）搬迁任务人数多，任务重，我市整体处于高寒地区，施工期较短，2017年启动任务受“回头看”重新确定搬迁人口政策影响，进展相对滞后，截止7月底，全市2017年度计划实施44个项目中有43个开工，项目建设进度与上级要求存在差距。由于安置进度缓慢及资金使用手续不完备等问题，导致部分资金拨付缓慢，出现滞留，也影响了工程进度。全市承接易地扶贫搬迁各项资金共计25.68亿元，已拨付资金10.98亿元，拨付率42.76%。

三是建档立卡贫困户房屋建筑面积存在超标现象。有的安置区引入了社会资本参与住房建设，企业以流转农民土地为条件，无偿为搬迁群众增加了部分建筑面积。有的县区考虑农村居民生活习惯，为群众建设了杂物间来存放生产工具和粮食，结果算到住房面积中造成了超标。

四是后续产业发展薄弱，产业帮扶制度不完善。由于受资金、地域等条件限制，后续产业开发投入不足，除了光伏产业能够全覆盖，给贫困户带来稳定收入外，其它产业相对薄弱，多数群众仍然从事简单的农业生产，收入渠道狭窄，收入增长缓慢，生活水平较低。部分乡镇对安置搬迁户缺乏后续脱贫的有效措施，对搬迁后贫困群众后续产业谋划不到位，简单地为搬而搬、一搬了之，产业帮扶力度较弱，对“搬迁是手段，脱贫是目的”的初衷理解不深不透。

五是分散安置管理不到位，宅基地复垦难问题突出。部分县区采取分散安置的贫困村，对分散安置的贫困户信息掌握不够精准，后续帮扶不到位，个别县易地搬迁贫困户分散安置占比较大，后续管理工作任务十分繁重。2016年、2017年全市易地扶贫整村搬迁计划536个村，目前，省厅批复增减挂钩复垦项目20个，部分复垦项目正在招标，但没有一个项目实施。另外，个别行政村有部分贫困户分散安置，其他群众继续居住，已安置的贫困户旧宅基地复垦难以进行。

六是易地搬迁安置社区管理面临新问题。随着移民搬迁集中安置力度的加大，贫困户迁入移民搬迁安置小区后，原来的镇村区域界限被打破，形成了既不同于城市，又有别于村级组织的新型居住群体，出现了党员流动、居民管理、社区服务、子女就学、创业就业、环境卫生、矛盾调处等许多新问题，都将成为搬迁后居民“稳得住”的基层治理新挑战。

三、意见和建议

（一）对易地扶贫搬迁工作重大政治意义的认识再提高。要遵循习近平总书记对脱贫攻坚工作作出的重要指示“各级党委和政府要把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，强化党政一把手负总责的领导责任制，明确责任、尽锐出战、狠抓实效”。各级党委和政府要从牢固树立“四个意识”的高度，对易地扶贫搬迁工作重大意义再认识，一定要把易地扶贫搬迁当作是打好打赢脱贫攻坚战的重要举措，当作是重大政治任务、重大民生工程，亲自调度、靠前指挥、解决问题、推动落实，确保按时保质保量完成年度目标任务。

（二）用好用足政策，既不降低标准，也不吊高胃口。易地扶贫搬迁对象是贫困程度最深、脱贫难度最大的贫困人群。实施易地扶贫搬迁工作必须明确政府提供的是保基本、保安全的住房，不是小康标准的住房。各地要对有关政策进行精准把握，严守政策界限，严格控制搬迁房的面积和标准，不能因为搬迁让贫困户再次陷入贫困。要注意政策的严肃性、时效性和权威性，“要坚持党中央确定的脱贫攻坚目标和扶贫标准，贯彻精准扶贫精准脱贫基本方略，既不急躁蛮干，也不消极拖延，既不降低标准，也不吊高胃口，确保焦点不散、靶心不变”。要采取多种形式向广大贫困群众进行宣传，使他们更多地了解有关易地扶贫搬迁等相关惠民政策，让群众感受到党和国家对他们的无微不至的关怀和通过易地扶贫搬迁带来实实在在的好处，从而调动贫困群众的积极性，促进易地扶贫搬迁工作的有序进行。

（三）简化审批手续，确保工程进度。建议市政府统一协调，指导各县区进一步完善机构设置，明确责任分工，加强督导检查，切实形成各相关部门密切配合、合力攻坚的局面。要落实各县区政府主体责任，加强组织协调，坚持特事特办原则，进一步改进工作作风和简化办事程序，优化审批流程，提高工作效率，借鉴崇礼区冬奥“一会三函”、康保县“重大项目，一次会议，多个部门，集中审批”的做法，对前期手续不完备项目，开辟“绿色通道”，提前办理相关手续。对进度迟缓项目，倒排工期，挂图作战，确保按照全省确定的时间节点要求，按时完成搬迁任务。同时，按照省关于加强分散安置管理的指导意见要求，全面加强相应搬迁村分散安置任务扫尾工作，确保搬迁群众住房有保障。

（四）要做到“挪穷窝”与“换穷业”并举，安居与乐业并重，搬迁与脱贫同步。选择安置区要着眼在“能致富”上做文章，安置区选择同小城镇建设、美丽乡村建设结合起来，特别是在重点乡镇和中心城市附近设点，使搬迁群众有良好的居家环境，广泛的就业机会，使贫困群众“搬得出来、稳得下来、富得起来”。各级政府要因地制宜，在抓好安置小区工程建设的同时，统筹谋划好搬迁群众的脱贫路径和后续帮扶项目，多措并举解决就业问题，大力发展能够覆盖贫困户、利益联系紧密的高新产业，积极引入大型国有企业，开发当地资源，形成产业化。建设劳务市场，强化劳动技能培训，开展劳务输出，尤其是加强与外地企业特别是对口帮扶城市的劳务协作，有计划、有组织地输出劳动力到外地务工。同时，加大城镇和社区环卫、绿化、安保、交通协管等公益性岗位开发力度。完善帮扶工作机制，强化保障措施，给予必要的政策和资金支持，鼓励搬迁人员就近创业，确保搬迁一户、脱贫一户。

（五）积极采取措施，加快土地复垦工作。各相关县区政府要高度重视土地复垦工作，认真贯彻实施国办发［2018］16号《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》，积极做好土地复垦项目的谋划设计、立项审批等工作，加快推进土地复垦，并发挥农村资产交易中心作用，促进土地交易，增加土地复垦效益和收益。

（六）严格项目资金管理，完善易地搬迁信息系统。易地扶贫搬迁工作政治性、政策性都很强，一定要严格按照《河北省易地扶贫搬迁中央预算内投资管理办法》《河北省易地扶贫搬迁项目资金管办法》等资金管理办法要求，加强项目资金管理，完善财务管理制度，严守资金使用的“红线”，确保资金使用安全合规。严格按照《关于加强易地扶贫搬迁分散安置人员管理的指导意见》要求，规范分散安置操作流程，特别是后续扶持和脱贫销号管理，形成可追溯、可跟踪的全过程链条化记录。要利用“互联网+”、大数据手段，切实把相关信息、档案资料等系统地管理起来，对易地扶贫搬迁工程涉及的档案资料，及时完整保存，进一步完善易地扶贫搬迁信息系统。

（七）出台安置区管理的配套措施，保障搬迁户合法权益。要完善政策保障机制，切实维护搬迁户各项权益，各级政府研究制定安置小区的管理方式，实现弱有所帮，老有所养，少有所学，贫有所济的目标。借鉴外地经验，建议在六方面做好政策配套服务：一是搬迁户技术培训和就业服务；二是搬迁户户籍迁移落户服务；三是搬迁户子女就读入学服务；四是搬迁户最低生活保障服务；五是搬迁户参加社会保险服务。

（八）加强农村土地流转规范管理，积极开展流转服务。各级政府要根据搬迁群众需求，认真做好原居住地耕地承包经营权流转管理工作，进一步健全以实施流转合同制、备案制为重点的流转管理工作制度和规程，规范流转行为，防止流转风险。要积极探索为搬迁户流转提供的多种服务方式，给农民土地流转提供良好的服务环境，向农民提供流转信息、法律政策咨询、价格评估、指导合同签订等服务，在土地承包经营权流转中切实维护好搬迁农民的合法权益。